WIELOLETNI

PROGRAM GOSPODAROWANIA

MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JABŁONNA

NA LATA 2005 – 2009

Opracował zespół:

mgr inż. Piotr ZBIERAJEWSKI

mgr inż. Jan SKOŚKIEWICZ

Czerwiec  2005

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/ 317/2005

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 2 czerwca  2005 roku

Wieloletni program gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Jabłonna

na lata 2005 – 2009

SPIS TREŚCI:

- UZASADNIENIE

Rozdział I –   PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOSCI ORAZ STANU

TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY JABŁONNA

Rozdział II -   ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI

BUDYNKÓW  I  LOKALI KOMUNALNYCH

Rozdział III -  PLANOWANA SPRZEDAŻ  LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Rozdział IV - ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ

1. Kryteria ustalania wysokości czynszu

Rozdział V -  SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI

WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

Rozdział VI - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Rozdział VII - WYSOKOŚĆ WYDATKÓW  W KOLEJNYCH LATACH Z PODZIAŁEM

NA RODZAJE WYDATKÓW

- ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik Nr 1.

Wykaz budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Jabłonna.

- Załącznik Nr 2.

Wykaz lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Jabłonna w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

- Załącznik Nr 3.

Plan remontów.

UZASADNIENIE

uchwalenia „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

gminy Jabłonna”

Ustawodawca w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nałożył na gminy wymóg opracowania „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”, który stanowi średniookresowy (5-cio letni) dokument planistyczny wspierający samorząd w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu istniejącym zasobem mieszkaniowym.

Art. 21 ustawy wymusza na gminie strategiczne spojrzenie na zasady gospodarowania swoim majątkiem.

Art. 8 ustawy stanowi, że to właśnie wieloletni program jest podstawą do  ustalania stawek czynszowych. Czynsz z majątku komunalnego stanowi główne źródło pokrycia kosztów utrzymania bieżącego zasobu mieszkaniowego gminy, jak również źródło finansowania działań inwestycyjnych.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zmienia mechanizm ustalania czynszów. Nakłada  on na rady gmin obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nakreślającego politykę czynszową. Natomiast uprawnienie podejmowania operacyjnych decyzji o wysokości i  terminie podwyżek czynszowych powierza  wójtowi gminy.

W przypadku gminy Jabłonna ostatnia podwyżka wprowadzona była w 2001 roku. Istnieje więc pilna konieczność określenia nowych stawek czynszowych.

Istotnym założeniem Programu jest wskazanie optymalnej formuły organizacji zarządzania i administrowania komunalnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. Od jakości usług świadczonych przez zarządcę nieruchomości zależy bowiem racjonalizacja kosztów utrzymania zasobu, jak również komfort zamieszkiwania.

Program dotyczy również bezpośrednio jednego z najważniejszych zadań własnych gminy, którym jest zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Obok ustawowego wymogu, wieloletni program powinien przynieść gminie szereg korzyści, szczególnie wobec braku wystarczającej ilości środków budżetowych na samodzielne finansowanie przez władze samorządowe nowego budownictwa komunalnego. W takich warunkach trzeba jak najwięcej uwagi poświęcić sposobowi i jakości gospodarowania istniejącym zasobem mieszkaniowym gminy.

01 stycznia 2005 r. i 05 lutego 2005 r. weszły w życie zmiany do ustawy o ochronie praw lokatorów. Nowelizacja przyniosła kilka zmian we wspomnianej ustawie, jak np.: przywrócenie instytucji najmu okazjonalnego, ograniczenie stosowania podwyżek czynszu, oraz uregulowała prawa i obowiązki najemców i właścicieli mieszkań, które należą do zasobu komunalnego.

STRATEGIA

MIESZKALNICTWA

WIELOLETNI

PROGRAM

GOSPODARO-

WANIA

MIESZKANIOWYM

ZASOBEM GMINY

ZASADY

WYNAJMOWANIA

LOKALI

WCHODZĄCYCH W SKŁAD

MIESZKANIOWEGO

ZASOBU GMINY

PROGRAM ROZWOJU ZASOBÓW

MIESZKANIOWYCH GMINY

(nowe budownictwo mieszkaniowe, TBS i inne

Podczas przygotowania niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały:

- Dane uzyskane od komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Jabłonna;

- Oceny stanu technicznego budynków;

- Informacje własne dotyczące sytuacji mieszkaniowej Gminy Jabłonna;

- Akty prawne wymienione poniżej.

Akty prawne regulujące tematykę gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy:

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,      poz. 483);

- Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym”  (Dz. U. Nr 142          z 2001 r.,. poz. 1591, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego” (tj. Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz.266);

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. „o własności lokali” (tj. Dz. U z 2000 r. Nr 80,     poz. 903, z późn. zm. );

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o gospodarce nieruchomościami” (t.j. Dz. U.    z 2004 r. Nr 261, poz. 2603);

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U z 2003 r.  Nr 207,   poz. 2016 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. Nr 80, poz. 717);

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. „o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego” (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1070,                       z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. „o gospodarce komunalnej” (Dz. U. Nr 9               z 1997 r., poz. 43, z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 19 , poz. 177 , z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 26 listopada 1998r „o finansach publicznych” (Dz. U. z 2003 r  Nr 15,  poz. 148, z późn.  zm. );

§ 1

Ilekroć w programie  jest mowa o:

- Gminie - bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Gminę Jabłonna;

- Wspólnocie samorządowej – należy przez to rozumieć ogół mieszkańców Gminy Jabłonna;

- Mieszkaniowym zasobie gminy – należy przez to rozumieć ogół lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Jabłonna położonych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy oraz znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych stanowiących współwłasność z Gminą;

- Zarządzającym – należy przez to rozumieć zarządcę  nieruchomości, któremu na zasadzie odrębnej umowy Gmina Jabłonna powierzyła zarządzanie budynkami        i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;

- Ustawie - bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia          21 czerwca 2001 r. „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy             i o zmianie Kodeksu cywilnego” (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266);

- Lokatorze - należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności;

- Współlokatorze - należy przez to rozumieć lokatora, któremu przysługuje tytuł prawny do używania wspólnie z innym lokatorem;

- Budynku komunalnym – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny stanowiący w całości własność Gminy;

- Lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć samodzielny lokal lub garaż położony w budynku przeznaczony do użytkowania na cele inne niż mieszkalne;

- Lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m², a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m², przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie;

- Lokalu zamiennym - należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m² powierzchni łącznej pokoi a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m² tej powierzchni;

- Remoncie – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w lokalu lub   w budynku, w wyniku których przywrócona zostanie pierwotna wartość użytkowa lub techniczna elementów budynku bądź wyposażenia;

- Modernizacji – należy przez to rozumieć wykonanie w budynku ulepszeń mających na celu podniesienie standardu użytkowego i funkcjonalnego lokali oraz wyposażenie w nowe instalacje;

- Instalacjach podstawowych – należy przez to rozumieć instalację kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną, centralnego ogrzewania, gazową;

- Wartości użytkowej lokalu mieszkalnego – należy przez to rozumieć stopień wyposażenia lokalu w pomieszczenia pomocnicze (kuchnię, pomieszczenia techniczno – sanitarne, pomieszczenia służące do komunikacji wewnętrznej oraz do przechowywania ubrań, przedmiotów gospodarstwa domowego, a także produktów żywnościowych) oraz w instalacje i urządzenia techniczne ułatwiające korzystanie z lokalu.

Rozdział I

PROGNOZA DOTYCZACA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO

ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY JABŁONNA.

§ 2

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Jabłonna stanowią lokale w budynkach będących własnością gminy oraz lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

2. Wykaz budynków stanowiących własność gminy z wyszczególnieniem liczby lokali i powierzchni użytkowej przedstawia załącznik nr 1 (według stanu na dzień 31.12.2004 r.).

3. Wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych z wyszczególnieniem lokali stanowiących własność gminy przedstawia załącznik nr 2 (stan na dzień 31.12.2004 r.) .

- Prognozę dotyczącą wielkości zasobu mieszkaniowego gminy, uwzględniająca rozbiórki budynków, sprzedaż lokali oraz zmiany w strukturze związane z przekształceniem lokali mieszkalnych na lokale socjalne przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 1

| rok | Liczba lokali mieszkalnych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | komunalnych | socjalnych | Komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych |
| 31.12.2004 | 61 | - | 53 |
| 31.12.2005 | 61 | - | 48 |
| 31.12.2006 | 57 | - | 43 |
| 31.12.2007 | 56 | - | 38 |
| 31.12.2008 | 48 | 10 | 33 |
| 31.12,2009 | 48 | 10 | 28 |

§ 3

1. Stan techniczny budynków stanowiących własność gminy wyrażony w procentach zużycia przedstawia załącznik nr 1.

2. Stwierdza się bardzo zły stan techniczny wyżej wymienionych budynków, wynikający zarówno z ich wieku i zużycia technicznego jak i braku niezbędnych remontów w przeszłości.

3. Przedstawiona w tabeli 1 prognozowana wielkość zasobu mieszkaniowego zakłada:

- rozbiórkę lub zbycie w drodze przetargu (po wykwaterowaniu lokatorów)                 2 budynków z uwagi na ich zużycie:

  - ul. Piaskowa 13 –  (4 lokale)  -  na podstawie opinii stanu technicznego

  - ul. Modlińska 130  – (8 lokali)  -  na podstawie opinii stanu technicznego

- pozyskanie w okresie objętym programem na cele mieszkalne 6 lokali poprzez

adaptacje strychów,

- dalsza sprzedaż – 5 lokali rocznie w budynkach wspólnot mieszkaniowych z założeniem tworzenia warunków do całkowitej ich wyprzedaży,

- wydzielenie lokali socjalnych w budynkach przeznaczonych do całkowitego ich wyeksploatowania z uwagi na nieopłacalność ich remontów i adaptacji.

- odzyskiwanie 2 – 3 lokali rocznie.

- budowę ok. 20 lokali socjalnych w latach 2008 - 2009.

- budowę nowego budynku komunalnego (10 - 12 mieszkań).

§ 4

1.Gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, dostarczać będzie lokale socjalne i lokale zamienne oraz wynajmować lokale mieszkalne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach wg zasad ustanowionych uchwałą Rady Gminy.

2. W okresie objętym programem tworzyć się będzie warunki do podjęcia budowy w latach następnych nowych zasobów komunalnych w ilości 6 – 8 lokali rocznie.

3. Powyższe działania pozwolą zaspokoić potrzeby wspólnoty samorządowej

i sukcesywną  realizację około 75 zarejestrowanych wniosków osób oczekujących na mieszkanie komunalne.

Rozdział II

ANALIZA  POTRZEB  ORAZ  PLAN  REMONTÓW  I  MODERNIZACJI  BUDYNKÓW

I  LOKALI  KOMUNALNYCH

§ 5

1. Ustala się następujące priorytety w planowaniu i realizacji remontów:

- ze względu na bezpieczeństwo najemców – remonty instalacji gazowych, elektrycznych oraz roboty zduńskie,

- zapobiegające dekapitalizacji zasobów – roboty dekarskie, instalacje wod.-kan.,c.o. i c.w..,

- obniżające koszty eksploatacji – wymiana i naprawa stolarki okienno-drzwiowej, docieplenia, roboty uszczelniające,

- poprawa estetyki – roboty malarskie, naprawa i malowanie elewacji, zieleń w otoczeniu budynków, naprawa ciągów komunikacyjnych w obrębie posesji.

§ 6

1. Uwzględniając poprzednie ustalenia  i stan techniczny budynków wynikający

z przeglądu okresowego ustala się potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych oraz kolejność ich realizacji w okresie objętym programem – załącznik nr 3.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do wykonania rocznych planów remontów w oparciu o roczne przeglądy stanu technicznego budynków, a także określone w niniejszej uchwale priorytety i możliwości budżetowe gminy.

3. Budynki nie objęte programem remontów, budowane w latach międzywojennych

o znacznym stopniu dekapitalizacji, sukcesywnie w miarę potrzeb, przeznaczać na lokale socjalne do czasu ich całkowitego wyeksploatowania. Substancję mieszkaniową w tych budynkach utrzymywać poprzez wzmożone przedsięwzięcia konserwacyjne.

4. W budynkach mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych o konieczności remontu lub modernizacji budynku decydować będzie wspólnota mieszkaniowa.

Rozdział III

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

§ 7

1. Zakłada się kontynuację sprzedaży lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami) oraz w uchwale Rady Gminy Jabłonna z wyłączeniem lokali socjalnych oraz lokali wydzielonych w budynkach użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole).

2. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych będą sprzedawane w pierwszej kolejności, aż do całkowitego zbycia udziałów Gminy w tych nieruchomościach.

3. Prognozowaną sprzedaż w budynkach wspólnot mieszkaniowych zawiera załącznik    nr 2.  Przewiduje się sprzedaż w okresie objętym programem łącznie 25 lokali.

4. Sprzedaż lokali odbywać się będzie sukcesywnie w miarę napływu wniosków najemców w oparciu o tworzone dogodne warunki wykupu mieszkań określone odrębną uchwałą Rady Gminy Jabłonna.

5. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do korekty planowanej sprzedaży w zależności od możliwości technicznych i faktycznych potrzeb.

6. Dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych poza wykazem, o którym mowa w ust. 3 na pisemny wniosek najemcy, jeżeli istnieje techniczna możliwość przygotowania wymaganej dokumentacji.

§ 8

1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych ustala się następujące bonifikaty:

- bonifikatę przy jednorazowej wpłacie,

- bonifikatę przy sprzedaży na raty oraz wysokość oprocentowania nie spłaconych rat,

- bonifikata oraz ilość możliwych rat przy wykupie lokali na raty jest uwzględniona w odrębnych uchwałach.

Rozdział IV

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ

§ 9

1. W zasobach komunalnych obowiązują stawki czynszu ustalone przez Wójta Gminy.

2. W stosunkach najmu, oprócz czynszu, zarządca można  pobierać jedynie opłaty niezależne od gminy, tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio  z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

3. Przez opłaty niezależne należy rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.

4. Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od gminy, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy.

5. Podwyższanie czynszu może nastąpić po wypowiedzeniu dotychczasowej wysokości czynszu lub innych opłat za używanie lokalu.

6. Termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy., dokonanym najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

6.  Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

7. W razie podwyższenia opłat niezależnych od gminy, zarządca zasobów mieszkaniowych jest obowiązany do przedstawienia lokatorom na piśmie zestawień opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia i jej kalkulację.

§ 10

Kryteria ustalania wysokości czynszu.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do ustalania stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w oparciu o kryteria zawarte w niniejszej uchwale.

2. Dla lokali mieszkalnych odpowiadających standardowi podstawowemu w poszczególnych kategoriach wartości użytkowej ustala się stawkę maksymalną.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do określenia kategorii lokali komunalnych z uwzględnieniem czynników obniżających stawkę maksymalną czynszu z uwagi na obniżoną wartość użytkową w stosunku do standardu podstawowego, a w szczególności:

- brak w lokalu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej

- brak w lokalu instalacji centralnego ogrzewania,

- lokalizacji lokalu na poddaszu lub suterenie,

- wspólnego użytkowania pomieszczeń (kuchnia, łazienka, wc).

4. Składnikami stawki czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych są:

- stawka eksploatacyjna – element zmienny czynszu. Bazowa stawka eksploatacyjna ustalana na podstawie średniego kosztu utrzymania powierzchni użytkowej zasobów komunalnych w okresie 9 miesięcy poprzedzających planowaną podwyżkę, z zachowaniem przepisów prawa w tym zakresie.

- stawka funduszu remontowego – element stały.

5. Stawkę czynszu za najem lokali socjalnych stanowi jedna stawka czynszu, która nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym

Rozdział V

SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI

WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Jabłonna.

2. Z uwagi na niewielką ilość lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy w latach 2005 – 2009 nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Jabłonna.

3. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy powinno zmierzać do realizowania zadań gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych społeczności samorządowej poprzez:

- zahamowanie procesu degradacji technicznej budynków i lokali,

- poprawę i utrzymanie na odpowiednim poziomie stanu technicznego zasobu,

- racjonalne wykorzystanie istniejącego zasobu,

- obniżenie kosztów eksploatacji budynków i lokali,

- intensyfikacja działań mających na celu dostosowanie standardu i wielkości mieszkania do możliwości finansowych rodziny,

- intensyfikacja działań windykacyjnych i obniżenie zaległości czynszowych

- weryfikację uprawnień lokatorów do zajmowania lokali komunalnych i sukcesywne odzyskiwanie lokali.

Rozdział VI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ.

§ 12

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2005 – 2009 będą:

  - wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne,

  - środki zabezpieczone w uchwale budżetowej,

  - środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży lokali mieszkalnych,

  - wpływy z opłat za najem lokalu użytkowego

  - niskooprocentowany kredyt na budownictwo mieszkaniowe,

  - pozyskane środki unijne (UE) na rewitalizację budynków mieszkalnych.

§ 13

Prognozę finansowa gospodarki mieszkaniowej w okresie określonym programem przedstawia poniższe zestawienie (przy planowanej  inflacji średniorocznej (GUS) w 2005 r. 3%, a w roku 2006 i w latach następnych - 2,5%):

Tabela 2

| Lp | Rodzaj dochodu | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wpływy z czynszów | 97.000,00 | 99.910,00 | 102.048,00 | 104.599,00 | 107.214,00 |
| 2. | Środki zabezpieczone w uchwale budżetowej | 105.000,00 | 108.150,00 | 110.854,00 | 113.625,00 | 116.466,00 |
| 3. | Środki ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 15.000,00 | 15.450,00 | 15.836,00 | 16.232,00 | 16.638,00 |
| 4. | Środki z najmu lokalu użytkowego | 35.000,00 | 36.050,00 | 36.951,00 | 37.875,00 | 38.822,00 |
| Razem planowane wpływy |  | 252.000,00 | 259.560,00 | 265.689,00 | 272.331,00 | 279.140,00 |

Rozdział VII

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW  W KOLEJNYCH LATACH

Z PODZIAŁEM NA RODZAJE WYDATKÓW.

§ 14

Planowana wysokość kosztów  ponoszonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w  kolejnych latach :

Tabela 4

| Lp | Rodzaj kosztów | Planowane wydatki w zł |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Koszty zarządu nieruchomościami we Wspólnotach Mieszkaniowych | 15.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2. | Eksploatacja bieżąca budynków | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 3. | Remonty budynków | 45.000,00 | 380.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 |
| 4. | Planowane inwestycje | - | - | - | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 4. | Razem | 105.000,00 | 442.000,00 | 109.000,00 | 914.000,00 | 904.000,00 |

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 16

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1

Wykaz budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Jabłonna

z uwzględnieniem stopnia zużycia (stan na 31.12.2004)

| Lp | Adres | Ilość lokali | Powierzchnia użytkowa | Rok budowy | Stopień zużycia w % | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Parkowa 21 | 3 | 157,60 | 1974 | 27,72 | Do remontu. |
| 2 | ul.Szkolna 2 | 7 | 329,60 | 1925 |  |  |
| 3 | ul. Zegrzyńska 16 | 2 | 114,00 | ok.1950 |  |  |
| 4 | ul. Zegrzyńska 30 | 2 | 63,80 | ok.1950 |  | Do rozbiórki przez DDKiA. Budowa obwodnicy. |
| 5 | Chotomów ul. Partyzantów 10a | 3 | 96,45 | 1924 |  |  |
| 6 | Chotomów ul. Partyzantów 23 | 1 | 44,00 | 1933 |  | 1 lokal funkcyjny przy szkole |
| 7 | Chotomów ul. Żeligowskiego 27 | 3 | 123,00 | 1987 | 28,00 | Lokale funkcyjne przy przedszkolu |
| 8 | Rajszew ul. Storczykowa 10 | 5 | 223,30 | 1949 | 37,63 | Do remontu |
| 9 | ul. Modlińska 103 b | 4 | 158,60 | 1984 | 39,53 | Do remontu |
| 10 | ul. Modlińska 130 | 8 | 224,10 | 1928 | 74,25 | Kwalifikuje się do rozbiórki |
| 11 | ul. Modlińska 130 a | 1 | 30,00 | Brak danych |  |  |
| 12 | ul. Zegrzyńska 2 | 13 | 569,80 | 1930 | 48,96 | Do remontu. |
| 13 | ul. Boża Wola 42 | 3 | 89,00 | Brak danych |  |  |
| 14 | ul. Boża Wola 50 | 2 | 136,00 | 1974 |  |  |
| 15 | ul. Piaskowa 13 | 4 | 104,00 | 1920 | 100,00 | Kwalifikuje się do rozbiórki |
| Ogółem |  | 61 | 2.463,25 |  |  |  |

Załącznik nr 2

Wykaz lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Jabłonna w budynkach wspólnot mieszkaniowych (stan na dzień 31.12.2004 r.)

| Lp | Adres budynku | Ogólna liczba mieszkań | W tym komunalnych | Powierzchnia użytkowa lok. komunalnych | Prognozowana sprzedaż | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Królewska 2 | 9 | 4 | 160,00 | 2 |  |
| 2 | ul. Królewska 3 | 7 | 2 | 48,00 | 1 |  |
| 3 | ul. Szkolna 17 | 10 | 9 | 333,40 | 5 |  |
| 4 | ul. Szkolna 17a | 8 | 1 | 38,80 | 1 |  |
| 5 | ul. Szkolna 17b | 6 | 1 | 50,60 | 1 |  |
| 6 | ul. Szkolna 17c | 6 | 5 | 215,10 | 2 |  |
| 7 | ul. Modlińska 95 | 7 | 2 | 134,60 | 1 |  |
| 8 | ul. Modlińska 150 | 26 | 13 | 473,90 | 5 |  |
| 9 | ul. Zegrzyńska 5 | 36 | 16 | 533,30 | 7 |  |
| Ogółem |  | 115 | 53 | 1.987,70 | 25 |  |

(ustawić drukowanie poziome)

Załącznik 3

Plan remontów

| Lp | Przewidywany rok remontu | Adres | Ilość lokali | Powierzchnia użytkowa | Rok budowy | Stopień zużycia | Zakres remontu | Szacunkowy koszt remontów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2006 | Jabłonna ul. Zegrzyńska 2 | 13 | 569,80 m² | 1930 | 49% | - remont dachu i stropu, - remont elewacji - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - remont klatki schodowej i podłóg. | 380.000,00 |
| 2 | 2007 | Chotomów ul. Żeligowskiego 27 | 3 | 123,00 m² | 1990 | 28% | - konserwacja dachu, - malowanie klatki schodowej, | 40.000,00 |
| 3 | 2008 | Rajszew ul. Storczykowa 10 | 5 | 223,00 m² | 1949 | 37,6% | - remont dachu, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - malowanie klatki schodowej, - likwidacja piwnicy pod budynkiem. | 90.000,00 |
| 4 | 2009 | Jabłonna ul. Parkowa 21 | 3 | 157,60 m² | 1974 | 27,7% | - naprawa i malowanie elewacji, - wymiana drzwi garażowych i w pomieszczeniu technicznych, - usunięcie gzymsów z elementów eternitowych, - naprawa obróbek blacharskich | 75.000,00 |

Uwaga.

- Przyjęto szacunkowy koszt remontu – 5.000,00 zł/1 m²  p.u. budynku.